Vámosszabadi 2021. 03. 29.

Vámosszabadi Község Önkormányzata

top-1.4.1.-16-gm1-2019-00006

szakmai előrehaladás

„új bölcsőde építése Vámosszabadin”

**Vámosszabadi Község Önkormányzata (Vámosszabadi, Szabadi u. 57.) a „Új bölcsőde építése Vámosszabadin” című TOP-1.4.1.-16-GM1-2019-00006 kódszámú pályázata a TOP1.4.1-19 kódszámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című és „TOP-1.4.1-19” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.**

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A pályázat a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését, a Gyermekvédelmi törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló új bölcsődék létesítését, már működő bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítását, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztését és új férőhelyek létesítését célozza.

1. **mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.**
2. **mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása – a közbeszerzés eredményesen lezárult. a nyertes vállalkozóval/kivitelezővel a vállalkozói szerződést megkötöttük.**
3. **mérföldkő: Megkezdődtek a kivitelezési munkálatok, az építési munkálatok készültségi foka elérte az 50%-ot.**

**A projekt a tervezett ütem szerint halad.**

**A nyilvánosság aktuális elemeit teljesítettük.**

**A porjektmenedzsment a tervezett ütemben végzi feladatát.**